佛冈县石角镇建设路386号迎宾苑1梯加装电梯项目申办《建设工程规划许可证》听证会意见采纳情况

2025年5月13日召开了佛冈县石角镇建设路386号迎宾苑1梯加装电梯项目申办《建设工程规划许可证》听证会，现对佛冈县石角镇建设路386号迎宾苑1梯加装电梯项目听证会意见采纳情况进行公示，有关该项目的详细信息，可致电：0763-4888902查询。

公示事项：佛冈县石角镇建设路386号迎宾苑1梯加装电梯项目申办《建设工程规划许可证》听证会意见采纳情况

公示时间：长期

公示、审批单位：佛冈县自然资源局

|  | 意见 | 采纳情况 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1梯加装电梯后妨碍出入通行。 | 不予采纳 | 根据《清远市区既有住宅增设电梯管理办法》第15页第4.2条，电梯井若需占用现状通道，应确保剩余通道宽度不小于1.5米（仅供人行和非机动车通行）。本小区现状未通行机动车，设计方案已预留3米宽通道，可满足小区人行、非机动车通行。 |
| 2 | 1梯加装电梯项目设计方案和程序符合《清远市区既有住宅增设电梯管理办法》规定，可办理《建设工程规划许可证》。从小区整体实际考虑，1梯和2梯住户可同时申请办理加装电梯《建设工程规划许可证》，如2梯业主短期内确实无法完成筹备工作，建议1梯先行加装电梯。 | 部分采纳 | - 1.根据《关于加强限额以下房屋市政工程建设管理的通知》、《清远市限额以下房屋市政工程建设管理工作指引》，加装电梯项目应在开工前到工程属地镇街完善开工报备手续。取得《建设工程规划许可证》后并非直接动工建设电梯，需到石角镇人民政府办理相关开工报备手续，才可动工建设。 - 2.鼓励和支持居民对小区整体加装电梯进行总体规划设计。综合考虑1梯、2梯住户加装电梯的意愿、小区公共空间和筹备工程时间等情况，经沟通，如在2025年8月14日前，2梯业主仍未能筹备完成加装电梯事宜，则对1梯先行核发加装电梯《建设工程规划许可证》。 - 3.《建设工程规划许可证》有效期为1年。建设单位可在在有效期任意时间内办理建设工程验线、开工报备等手续，期间可与同小区居民协商具体动工建设日期。 |
| 3 | 2梯住户也有加装电梯的意向，目前还在筹备中。担心1梯先建设电梯，后续2梯加装电梯时影响设备进场，增加经济成本。希望能给予半年的时间给2梯住户筹备加装电梯事宜。 |  |  |
| 4 | 1梯、2梯同时加装电梯可降低成本，希望2梯住户在3个月内完成筹备加装电梯事宜，与1梯同时办理加装电梯手续。 |  |  |

公示地点：佛冈县政务网、项目现场

佛冈县自然资源局

2025年5月21日